Dirección de Registros Civiles

Sede – San Borja

ACTA DE REUNIÓN N° 013– 2026

Órgano / Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE REGISTROS CIVILES

Fecha: 22/05/2026       		Hora Inicio: 10:00 a.m.   	Hora Término: 12:10 p.m.

________________________________________________________________________________________

En la fecha señalada, se llevó a cabo una reunión de trabajo presencial entre los representantes de la Dirección de Registros Civiles (DRC) y la Subdirección de Recursos Registrales (SDRERC) para presentar los avances en el desarrollo del aplicativo informático para la gestión de expedientes, así como recabar las validaciones, observaciones y ajustes en los requerimientos operativos para optimizar las etapas de Ejecución y Notificación.

AGENDA

- Evaluación de las opciones del aplicativo informático, con énfasis en las etapas de ejecución y notificación.

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.º | Nombres y Apellidos | Cargo | Firma |
|  | Luz Silvana Tarazona Cruz | DRC |  |
|  | Josimar Joel Vera Miranda | DRC |  |
|  | Natalia Mercedes Guerrero Angulo | DRC |  |
|  | Natividad Bernaldo Bastidas | SDRERC |  |
|  | Alexandra Aranya Arango | SDRERC |  |
|  | Shirley Dioses Laquernaque | SDRERC |  |
|  | Diane Nicole Villar Nuñez | SDRERC |  |
|  | Rolando Ivan Gaspar Sanchez | SDRERC |  |
|  | Anthony Díaz Mitma | SDRERC |  |

TEMAS TRATADOS

- Se revisaron las funcionalidades del aplicativo, con énfasis en las etapas de ejecución y notificación, abarcando asimismo las opciones de recepción, asignación, análisis, asociación de expedientes duplicados, cargos de acuse, expediente digital y publicación, con lo cual se da por culminada la revisión del flujo correspondiente a la SDRERC. - La SDRERC informó que se implementarán ajustes operativos, ya que el análisis y la ejecución de cada solicitud estará a cargo de un único abogado durante todo el proceso, eliminándose la asignación por etapas independientes. Por tanto, la “Bandeja de Ejecución" ya no requerirá nueva asignación; el expediente permanecerá vinculado al abogado asignado inicialmente. - Asimismo, se indicaron los siguientes ajustes: Gestión de expedientes - Módulo de Recepción - Se ratificó que el proceso de importación de la carga diaria debe incluir la totalidad de los registros, incluso aquellos identificados como duplicados. La revisión y el cruce con el documento primigenio se gestionarán en el módulo de "Asignación". - Módulo de Asignación - El asignador será el responsable de asociar los registros duplicados, cartas u otros documentos, validando su relación con el documento principal y, de ser el caso, asociarlo al expediente principal. Estos casos serían derivados a la “Bandeja de notificación”, sin requerir el flujo regular del proceso. - Módulo de Expedientes por Trabajar - Campo “Corresponde”, “No corresponde”: Al seleccionar “Corresponde”, se aplicaría el flujo completo de análisis, ejecución y notificación. Si se marca "No corresponde", se habilitará el campo “Motivo” para su registro; y el abogado podrá archivar el expediente y, mediante el trámite documentario, derivarlo al área correspondiente. - Campo "Resultado": Se mantendrán las opciones actuales (“Procedente”, “Improcedente” y “Procedente en parte”), las cuales continuarán el flujo regular. Se incorporarán los valores “En abandono” y “Observación administrativa”, que serán derivadas directamente a la "Bandeja de Notificación". - Los campos: “¿tiene observación?” y “Tipo de observación”, serán de modo lectura; solo se habilitarán en el módulo “Expediente por verificar”. - Se incluirá el campo: “Incorporado (Sí / No)” de carácter obligatorio que permita identificar si el acta se encuentra o no incorporada. Si se marca “Sí” se podrá marcar las casillas: “Reconstitución”, “Legitimidad” y “Si cumple con medios probatorios”, caso contrario estarán deshabilitados. - Obligatoriedad de datos: El registro del correo electrónico será de carácter obligatorio para todos los trámites virtuales. - Documentos analizados: se habilitará esta sección para registrar los datos: Fecha, Tipo de documento (Carta / Oficio / Memo u otro que corresponda), descripción y su estado (en proyecto, en despacho y emitido). Ejecución y notificación - Módulo de Bandeja de Ejecución - Se podrá revertir el estado de un documento cuando el supervisor identifique observaciones, manteniendo la trazabilidad de la corrección y evitando que el expediente continúe a ejecución o notificación con documentos pendientes o inconsistentes. - Una vez firmado el documento, el supervisor deberá registrar el número de la resolución en el campo establecido, de manera que dicho dato se encuentre disponible para las etapas posteriores. - Módulo de ejecución por trabajar - Se incluirá el estado Indagatorio dentro de las opciones de ejecución. - Documentos analizados: se habilitará esta sección para registrar los datos: Fecha, Tipo de documento (Carta / Oficio / Memo u otro que corresponda), descripción y su estado (en proyecto, en despacho y emitido). - Módulo notificación por trabajar (Bandeja de Cargos de Acuse): - Se definió que el flujo estándar consta de una (1) notificación virtual y dos (2) presenciales. Agotadas estas instancias sin éxito, se procederá con la generación de la publicación. - Se evaluará la implementación o adecuación de una bandeja para registrar cargos de acuse. Para ello, la SDRERC enviará la matriz en Excel con las variables y datos utilizados para el seguimiento de las notificaciones. - Se evaluará la implementación o adecuación de un módulo de publicaciones, con información mínima que permita relacionar los casos sin acuse con el expediente. Para ello, la SDRERC enviará la matriz en Excel con la estructura de datos para las publicaciones. - Otras coordinaciones: - Sobre el expediente digital, la SDRERC va a coordinar si aplicará la asignación de los abogados para esta etapa. Dado que el código se genera desde las etapas iniciales, se recomienda que el abogado responsable cree la carpeta del expediente digital y registre el enlace en el módulo “Expediente por trabajar”; siendo además responsable de la carga de los documentos en la ruta compartida correspondiente.

| ACUERDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gestión | Responsable | Fecha máxima de entrega |
| - Remitir los archivos Excel para la evaluación de las etapas de notificación y publicación (ítem 3-f). | SDRERC | 29/05/2026 |
| - Confirmar si la opción de “Expediente digital” requiere o no una asignación de abogados. | SDRERC | 29/05/2026 |

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

Dirección de Registros Civiles

Elaborado por: Luz Tarazona Cruz